# 附件1  项目实施过程：分级报告模板

## 附件1-1  项目周研究进展模板

12月22日-12月26日项目月度执行情况简报

本周工作总结（不超过200字）：

1.技术攻关进展：针对上周并行计算中的数据交互瓶颈进行了深入分析，理论验证了批量数据读写（Batch I/O）在异构模型交互中的可行性；微调了ADMM算法在边界数据波动时的惩罚参数，初步提升了收敛稳定性。 2.软硬件研发进展：完成了仿真代码的性能分析（Profiling），定位了跨平台数据转换的延迟点；重构了底层交互接口，引入内存映射技术，显著提升了Python与OpenDSS的数据通信效率 。

存在问题及解决措施（不超过200字）

问题描述：在进行大规模迭代仿真时，发现Python与OpenDSS之间的数据类型转换存在明显延迟，导致整体计算耗时增加，影响实时性 。 解决措施：重构了数据交互底层逻辑，采用批量数据读写（Batch I/O）替代原有的单点读写方式，并优化了内存管理 。 解决时间：12月25日 落实责任人：陈星延

下周工作计划（不超过200字）

1. 代码封装： 将核心计算脚本封装为标准Python库（API化），提升代码复用性 。 2. 算法微调： 针对仿真中偶尔出现的边界数据抖动问题，进一步测试不同工况下的参数敏感度 。 3. 文档撰写： 完成主配微协同计算接口文档的初稿编制，准备与示范工程现场数据进行小规模联调。