# 附件1  项目实施过程：分级报告模板

## 附件1-1  项目周研究进展模板

2026年4月3日-4月10日项目执行情况简报

本周工作总结（不超过200字）：

本周重点开展了分区潮流计算、动态安全分析以及多时间尺度潮流优化三方面技术攻关及模块开发工作。截至目前主配微协同计算分析软件完成了基础版，具备潮流计算等基础功能。 （1）分区潮流计算部分，针对主配微电网拓扑突变工况，完成了松弛参数动态补偿策略的测试，提升了算法收敛稳定性。在软件跨模块联合调试方面，重点完成了分区解耦计算引擎与上层“动态安全分析”等模块的数据接口对接，打通了节点电压、功率分布等核心计算结果的异步推送链路，为软件基础版的整体集成与性能评估提供了坚实的算力保障。 （2）动态安全分析部分，。 （3）多尺度优化部分，。 （4）计算分许软件部分，。

存在问题及解决措施（不超过200字）

问题描述：尽快推进软件测试工具部署。 落实责任人：

下周工作计划（不超过200字）

（1）分区潮流计算部分，针对前期联调暴露的I/O吞吐瓶颈进行代码级重构，实施数据跨模块交互的轻量化改造；在具体软件研发侧，重点编制分区解耦模块的标准化接口调用文档与集成测试用例，配合前端与主控框架搭建自动化测试脚本，全力推进基础版软件的全面集成与缺陷修复，确保底层计算模块在复杂业务流下的稳定。 （2）动态安全分析部分，。 （3）多尺度优化部分，。 （4）计算分许软件部分，。