# 附件1  项目实施过程：分级报告模板

## 附件1-1  项目周研究进展模板

2026年4月3日-4月10日项目执行情况简报

本周工作总结（不超过200字）：

本周重点开展了集中办公，本课题完成了知识体系架构表、成果布局、研究技术边界、以及软硬件进度规划等，并继续开展了分区潮流计算、动态安全分析以及多时间尺度潮流优化三方面技术攻关及模块开发。截至目前主配微协同计算分析软件完成了基础版，具备潮流计算等基础功能。 （1）分区潮流计算部分，针对长时序连续仿真场景下的内存堆积问题，初步重构了多线程并发环境下的数据对象生命周期管理机制。目前已完成24小时连续断面的初步压测，冗余内存驻留现象得到有效遏制，单次求解耗时增幅稳定控制在5%以内；同时，与“动态安全分析”等下游模块顺利完成了第一轮高频接口联调与算力支撑验证。 （2）动态安全分析部分，。 （3）多尺度优化部分，。 （4）计算分许软件部分，。

存在问题及解决措施（不超过200字）

问题描述：无 落实责任人：

下周工作计划（不超过200字）

（1）分区潮流计算部分，重点针对拓扑突变工况测试松弛参数的动态补偿策略，提升算法在极端场景下的收敛稳定性；持续配合团队推进主配微协同分析软件的跨模块联调，并同步开展底层算法性能测试数据的收集与整理工作。 （2）动态安全分析部分，。 （3）多尺度优化部分，。 （4）计算分许软件部分，。