# 附件1  项目实施过程：分级报告模板

## 附件1-1  项目周研究进展模板

2026年5月1日-5月7日项目执行情况简报

本周工作总结（不超过200字）：

本周重点开展了分区潮流计算、动态安全分析以及多时间尺度潮流优化三方面技术攻关及模块开发工作。截至目前主配微协同计算分析软件完成了基础版，具备潮流计算等基础功能。 （1）分区潮流计算部分：配合整软件完成首轮集成测试，优化跨模块数据交互稳定性；完成长时序仿真场景72小时压测，内存复用策略效果稳定；完善分区解耦模块代码注释，配合完成白盒审查材料准备。 （2）动态安全分析部分：对上周建立的固定t1时刻，扫描t2时刻结合上下界二分法的求域方法进行了修改，建立了较为完善的可调资源二维可行域；优化自适应带宽核密度估计算法，完善概率潮流计算的matlab代码，实现与BPA潮流计算功能的快速交互； （3）多尺度优化部分，持续深入分析潮流优化功能各精细化模块的逻辑及研发内容，研究了配微网异质资源聚合调节能力评估方法，开展了设备信息读取及状态分析功能开发； （4）计算分析软件部分，组织召开了课题一各功能模块推进会。

存在问题及解决措施（不超过200字）

问题描述：。 落实责任人：

下周工作计划（不超过200字）

（1）分区潮流计算部分：针对极端工况下松弛参数动态响应进一步优化，开展多网架结构下的收敛性能对比测试；整理模块测试报告，配合系统级联调缺陷修复。 （2）动态安全分析部分，下周计划在考虑重构情况下进行电力电量平衡分析；基于N-1安全校核理论，分析故障筛选方法，探究节点电压越限发生的机理及演化过程。 （3）多尺度优化部分，完成潮流优化功能各精细化模块的逻辑分析，继续开展配微网异质资源聚合调节能力评估方法研究，以及设备信息读取及状态分析功能开发； （4）计算分析软件部分，设计接口模块功能与开发步骤，针对各模块提交的研发计划，对各个模块开展讨论与推进。