# 附件1  项目实施过程：分级报告模板

## 附件1-1  项目周研究进展模板

1月19日-1月23日项目周度执行情况简报

本周工作总结（不超过200字）：

1、软硬件研发进展： 按计划推进了核心计算脚本的库封装工作，目前已完成主流程函数的标准化重构，建立了标准Python库的基础框架，正在进行输入输出接口的适配与兼容性测试。 2、技术攻关进展： 针对边界数据抖动问题，搭建了多工况参数敏感度测试环境，初步获取了不同负载下的收敛数据；同时启动了主配微协同计算接口文档的编制工作，完成了文档目录梳理及部分关键接口定义的初稿撰写。

存在问题及解决措施（不超过200字）

问题描述： 在将原有的脚本式代码向标准API库迁移过程中，发现部分旧版全局变量定义不够规范，导致模块化封装后出现局部变量引用错误，影响了封装进度。 解决措施： 对涉及的变量作用域进行统一梳理，引入严格的类型检查机制进行规范化整改，并增加单元测试环节。 解决时间： 1月20日 落实责任人： 陈星延

下周工作计划（不超过200字）

1、完成剩余辅助模块的API封装，进行全流程的单元测试，确保库调用的稳定性。 2、完善接口文档细节，对示范工程现场数据进行清洗和格式预处理，为后续的小规模联调做准备。 3、基于本周的测试数据，确定ADMM算法在极端工况下的最优参数区间。