# 附件1  项目实施过程：分级报告模板

## 附件1-1  项目周研究进展模板

2026年3月9日-3月13日项目执行情况简报

本周工作总结（不超过200字）：

本周重点基于上周集中办公所形成的业务场景等报告，开展分区潮流计算、动态安全分析以及多时间尺度潮流优化三大功能模块技术攻关及开发路线分析。截止目前主配微协同计算分析软件完成了基础版，具备潮流计算等基础功能。(王帅) 1.技术攻关进展： （1）潮流计算部分，依托前期部署的可视化应用模块，顺利开展了十万级超大规模异构网架断面的全流程极限压力测试。针对测试中暴露的跨界数据高频交互耗时问题，优化了底层多线程通信逻辑，引入了批量数据内存复用策略，进一步降低了I/O开销；同时，完成了动态自适应松弛系数在极端源荷波动工况下的参数调优，保障了并行求解算法的高鲁棒性与计算精度。 （陈星延） （2）安全分析部分，XXXXX；（沈雅琦） （3）多时间尺度优化方面，XXXXX；（李德民） （4）协同计算分析软件方面：XXXXXX。 （何开元） 2.项目执行管理：暂无。

存在问题及解决措施（不超过200字）

问题描述：暂无 解决措施： 落实责任人：

下周工作计划（不超过200字）

（1）潮流计算部分，重点攻关标准化API的联调适配工作，解决与下游业务模块交互时的数据格式对齐与超时问题；对核心计算模块开展代码规范化重构与注释补充，完善系统运行日志输出机制，为后续软件整体集成测试与白盒审查做好代码级准备。（陈星延） （2）安全分析部分，XXXXX；（沈） （3）多时间尺度优化方面，XXXXXX；（李） （4）协同计算分析软件方面：XXXXXXXX。（何）