# 附件1  项目实施过程：分级报告模板

## 附件1-1  项目周研究进展模板

2026年4月3日-4月10日项目执行情况简报

本周工作总结（不超过200字）：

本周重点开展了分区潮流计算、动态安全分析以及多时间尺度潮流优化三方面技术攻关及模块开发工作。截至目前主配微协同计算分析软件完成了基础版，具备潮流计算等基础功能。 （1）分区潮流计算部分：完成跨模块数据交互轻量化改造并采用异步缓冲传输，降低高频断面推送延迟，完成3个核心测试用例并优化内存复用策略，24小时连续断面压测内存增幅稳定在4%以内，无明显堆积。 （2）动态安全分析部分：对上周所建立的可调资源域进行了初步缩减，基于Nataf变换和Cholesky分解，分析分布式电源相关性，将出力概率分布转换为独立变量，实现了节点电压概率特征值求解精度的提高；针对于现有计算时效性不足的问题，开展了基于MATLAB的多线程并行计算程序代码开发，以提高计算效率，适配在线动态安全分析的实时性要求。 （3）多尺度优化部分，完成了计及电网安全约束的多类型资源调节裕度建模方法研究，开展了消除潮流过载的主配微电网潮流优化调节功能研发路线设计。 （4）计算分析软件部分，。

存在问题及解决措施（不超过200字）

问题描述：尽快推进软件测试工具部署。 落实责任人：

下周工作计划（不超过200字）

（1）分区潮流计算部分：继续配合团队推进分区潮流模块与动态安全分析、多尺度优化模块的联合调试，重点解决边界数据偶发对不齐问题。针对极端拓扑突变工况，进一步测试松弛参数动态补偿策略的适应性，并记录不同网架结构下的收敛参数区间。同时，整理本周性能测试数据，为后续模块代码审查做好准备。 （2）动态安全分析部分，对加入网络潮流约束、电压约束、线路功率约束后缩减的可调资源域进一步完善修改；完善MATLAB程序的代码，解决代码中存在的漏洞和错误，实现节点电压概率特征值求解速度的提升；继续开展MATLAB与BPA交互及多线程并行计算的代码开发与调试工作，优化程序交互逻辑与并行计算效率，保障仿真计算稳定运行。。 （3）多尺度优化部分，完善消除潮流过载的主配微电网潮流优化调节功能研发路线设计，研究潮流优化功能各精细化模块的逻辑及研发内容。 （4）计算分许软件部分，。